UNIVERSIDAD PERUANA UNION

Curso: Ingeniería de software II

Entregable: PLAN DE AUDITORÍA SDLC DE ASTRALOG

Facultad de Ingeniería y Arquitectura EP de Ingeniería de Sistemas

Integrantes:

-APAZA YUCRA, Elvis Jesus

-QUISPE QUISPE, Yunior Benito

-MAMANI VARGAS, Anthony Kelman

-RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul

Docente:
Ing. Ruben Roque Sucari

Ciclo:
 7 – G1

Fecha:

26/06/2026

PLAN DE AUDITORÍA SDLC DE ASTRALOG

CONTROL DEL DOCUMENTO:

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | PA-SDLC-ASTRALOG-001 |
| Nombre del Documento | Plan de Auditoría SDLC |
| Proyecto | AstraLog |
| Organización Auditada | ASTRAMACO III |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul APAZA YUCRA, Elvis Jesus |
| Revisado por | Docente Ruben Roque Sucari |
| Aprobado por | Responsable del Proyecto APAZA YUCRA, Elvis Jesus |

HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Creación inicial del Plan de Auditoría SDLC | Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul APAZA YUCRA, Elvis Jesus |

INDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL:	5

1.1 Nombre de la Auditoría	5

1.2 Sistema Auditado	5

1.3 Organización Auditada	5

1.4 Tipo de Auditoría	5

1.5 Auditor Líder	5

1.6 Duración	5

1.7 Fecha de Inicio	5

1.8 Fecha de Finalización	5

1.9 Normas Aplicables	6

2. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORÍA:	6

3. ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA	6

3.1 Alcance General	6

3.2 Alcance Funcional	6

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA	7

5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA	7

Fase I. Preparar y Planificar	7

Productos de la fase	7

Fase II. Ejecución de la Auditoría	7

Fase III. Análisis e Informe	8

Fase IV. Seguimiento y Cierre	8

6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	8

6.1 Equipo Responsable	8

6.2 Responsabilidades del Equipo Auditor	8

6.3 Responsabilidades del Equipo Auditado	9

7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA	9

7.1 Cronograma General	9

Tabla 7.1. Cronograma General de la Auditoría	9

7.2 Cronograma Detallado	9

7.3 Hitos de la Auditoría	10

7.4 Mecanismo de Seguimiento	10

8. RECURSOS DE LA AUDITORÍA	10

8.1 Objetivo	10

8.2 Recursos Humanos	11

Tabla 8.1 Recursos Humanos	11

8.3 Recursos Tecnológicos	11

Tabla 8.2 Recursos Tecnológicos	11

8.4 Recursos Documentales	12

Tabla 8.3 Recursos Documentales	12

8.5 Recursos Logísticos	12

Tabla 8.4 Recursos Logísticos	12

8.6 Gestión de Evidencias	12

8.7 Consideraciones Generales	13

9. GESTIÓN DE RIESGOS	13

9.1 Objetivo	13

9.2 Metodología para la Gestión de Riesgos	13

9.3 Matriz de Riesgos de la Auditoría	13

Tabla 9.1 Matriz de Riesgos	13

9.4 Criterios de Evaluación del Riesgo	14

Tabla 9.2 Escala de Probabilidad	14

Tabla 9.3 Escala de Impacto	14

9.5 Plan de Respuesta a los Riesgos	15

9.6 Responsable de la Gestión de Riesgos	15

10. PRODUCTOS ESPERADOS	15

10.1 Objetivo	15

10.2 Productos de la Auditoría	15

Tabla 10.1 Productos Esperados	15

10.3 Características de los Productos	16

10.4 Destinatarios de los Productos	16

Tabla 10.2 Destinatarios	16

10.5 Criterios de Aceptación	17

10.6 Resultado Esperado	17

11. CONTROL DOCUMENTAL Y FIRMAS DE APROBACIÓN	17

11.1 Control Documental	17

11.2 Control de Distribución	17

Tabla 11.1 Control de Distribución	17

11.3 Control de Cambios	18

Tabla 11.2 Historial de Cambios	18

11.4 Aprobación del Documento	18

Tabla 11.3 Registro de Aprobaciones	18

11.5 Confidencialidad	19

11.6 Conservación del Documento	19

FIN DEL DOCUMENTO	19

# 1. INFORMACIÓN GENERAL:

## 1.1 Nombre de la Auditoría

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del Sistema AstraLog.

## 1.2 Sistema Auditado

AstraLog – Solución Logística Centralizada.

## 1.3 Organización Auditada

ASTRAMACO III

## 1.4 Tipo de Auditoría

Auditoría de Sistemas de Información enfocada en el Ciclo de Vida del Desarrollo del Software (SDLC).

## 1.5 Auditor Líder

Equipo Auditor – CoreSystems Solutions - MAMANI VARGAS, Anthony Kelman

## 1.6 Duración

8 semanas

## 1.7 Fecha de Inicio

26/06/2026

## 1.8 Fecha de Finalización

Por definir.

## 1.9 Normas Aplicables

- ISO/IEC 12207:2017

- ISO/IEC 25010

- CMMI-DEV

- Buenas prácticas de Ingeniería de Software

- Checklist SDLC

# 2. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORÍA:

El presente Plan de Auditoría tiene como finalidad establecer la planificación, organización y metodología para la ejecución de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, desarrollado para la empresa ASTRAMACO III.

El plan permitirá evaluar el cumplimiento de los procesos de desarrollo, la calidad del software, la documentación, la seguridad, las pruebas y la aplicación de buenas prácticas de Ingeniería de Software, tomando como referencia los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010 y CMMI-DEV.

# 3. ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA

## 3.1 Alcance General

La presente auditoría comprende la evaluación del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, desarrollado para la empresa ASTRAMACO III, verificando el cumplimiento de los procesos, controles, documentación y buenas prácticas aplicadas durante las fases de planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, mantenimiento, seguridad y calidad del software.

La auditoría abarcará la revisión de la documentación del proyecto, la evidencia técnica disponible, los procesos de desarrollo y los mecanismos implementados para garantizar la calidad del sistema, tomando como referencia los estándares ISO/IEC 12207:2017, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y el Checklist SDLC definido para el proyecto.

## 3.2 Alcance Funcional

La auditoría evaluará los siguientes componentes del proyecto:

| Área | Alcance |
| --- | --- |
| Gestión del Proyecto | Planificación, seguimiento, gestión de cambios y documentación. |
| Requisitos | Levantamiento, validación y trazabilidad de requisitos. |
| Diseño | Arquitectura Monolítica Modular, Modelo C4 y diseño del sistema. |
| Desarrollo | Calidad del código, control de versiones y buenas prácticas. |
| Pruebas | Pruebas funcionales, integración, aceptación y rendimiento. |
| Implementación | Procedimientos de despliegue y configuración. |
| Mantenimiento | Gestión de incidencias y control de versiones. |
| Documentación | Documentación técnica, funcional y de usuario. |
| Seguridad | Autenticación, autorización, auditoría y protección de datos. |
| Calidad | Evaluación del producto conforme a ISO/IEC 25010. |

# 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La evaluación del proyecto AstraLog será realizada considerando los siguientes criterios:

| Norma / Modelo | Propósito |
| --- | --- |
| ISO/IEC 12207:2017 | Evaluar los procesos del ciclo de vida del software. |
| ISO/IEC 25010 | Evaluar la calidad del producto software. |
| CMMI-DEV | Evaluar la madurez de los procesos de desarrollo. |
| Checklist SDLC | Verificar el cumplimiento de cada fase del ciclo de vida del software. |

# 5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

La auditoría se desarrollará siguiendo un enfoque basado en evidencias y estará estructurada en cuatro fases.

## Fase I. Preparar y Planificar

Durante esta fase se definirán los criterios de auditoría, el alcance, los objetivos, el cronograma y los recursos necesarios para la ejecución del proceso de auditoría. Asimismo, se elaborará el Checklist SDLC y se comunicará formalmente el inicio de la auditoría.

### Productos de la fase

- Plan de Auditoría.

- Checklist SDLC.

- Comunicación de Inicio.

- Cronograma.

- Matriz de Criterios.

## Fase II. Ejecución de la Auditoría

Durante esta fase se recopilarán evidencias mediante la revisión documental del proyecto, entrevistas con el equipo de desarrollo, análisis de la arquitectura, revisión del repositorio GitHub, registros de Jira, resultados de SonarCloud y evidencias de pruebas realizadas.

## Fase III. Análisis e Informe

Se analizarán las evidencias recopiladas comparándolas con los criterios establecidos por ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y el Checklist SDLC.

Como resultado se elaborará el Informe de Auditoría con los hallazgos, observaciones, riesgos y oportunidades de mejora.

## Fase IV. Seguimiento y Cierre

Finalmente se verificará la implementación de las acciones correctivas propuestas, se validará el cierre de los hallazgos y se emitirá el Acta de Cierre de la Auditoría.

# 6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

## 6.1 Equipo Responsable

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Auditor Líder MAMANI VARGAS, Anthony Kelman | Planificar, coordinar y dirigir la auditoría. |
| Auditor de Procesos APAZA YUCRA, Elvis Jesus | Evaluar la gestión del proyecto y el cumplimiento del SDLC. |
| Auditor Técnico RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul | Revisar arquitectura, desarrollo, seguridad y calidad del software. |
| Auditor Documental QUISPE QUISPE, Yunior Benito | Revisar la documentación técnica y funcional del proyecto. |

## 6.2 Responsabilidades del Equipo Auditor

El equipo auditor será responsable de:

- Planificar las actividades de auditoría.

- Solicitar y revisar las evidencias del proyecto.

- Aplicar el Checklist SDLC.

- Elaborar los papeles de trabajo.

- Registrar los hallazgos.

- Emitir el Informe Final de Auditoría.

- Presentar las recomendaciones al equipo del proyecto.

## 6.3 Responsabilidades del Equipo Auditado

El equipo del proyecto AstraLog deberá:

- Facilitar la documentación requerida.

- Brindar acceso a las evidencias del proyecto.

- Atender las entrevistas programadas.

- Proporcionar acceso a los repositorios autorizados.

- Colaborar durante todo el proceso de auditoría.

- Implementar las acciones correctivas que sean aprobadas.

# 7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA

## 7.1 Cronograma General

La auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog se desarrollará durante un período estimado de ocho (08) semanas, distribuidas en cuatro fases: preparación y planificación, ejecución, análisis e informe, y seguimiento y cierre.

El cronograma permitirá organizar las actividades del equipo auditor, controlar el avance de la auditoría y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Plan de Auditoría.

### Tabla 7.1. Cronograma General de la Auditoría

| Fase | Actividad Principal | Duración | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase I | Preparar y Planificar | 2 semanas | 1 – 2 |
| Fase II | Ejecución de la Auditoría | 3 semanas | 3 – 5 |
| Fase III | Análisis e Informe | 2 semanas | 6 – 7 |
| Fase IV | Seguimiento y Cierre | 1 semana | 8 |

## 7.2 Cronograma Detallado

| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración del Plan de Auditoría | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración del Checklist SDLC | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Comunicación de inicio de auditoría |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Revisión de documentación del proyecto |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 5 | Evaluación de la gestión del proyecto |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 6 | Evaluación de requisitos y diseño |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 7 | Evaluación del desarrollo del sistema |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 8 | Evaluación de pruebas e implementación |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 9 | Evaluación de mantenimiento, documentación y seguridad |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 10 | Evaluación de la calidad del producto |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 11 | Análisis de evidencias recopiladas |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| 12 | Elaboración del Informe de Auditoría |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| 13 | Presentación de hallazgos |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 14 | Elaboración del Plan de Mejora |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 15 | Reunión de cierre de auditoría |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 16 | Emisión del Acta de Cierre |  |  |  |  |  |  |  | ● |

Leyenda: ● = Actividad programada.

## 7.3 Hitos de la Auditoría

Los principales hitos considerados para el desarrollo de la auditoría son los siguientes:

| Hito | Resultado Esperado | Semana |
| --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación del Plan de Auditoría | 2 |
| H2 | Finalización de la recopilación de evidencias | 5 |
| H3 | Emisión del Informe Preliminar de Auditoría | 7 |
| H4 | Presentación del Informe Final y cierre de la auditoría | 8 |

## 7.4 Mecanismo de Seguimiento

El avance de la auditoría será monitoreado mediante reuniones periódicas del equipo auditor y el seguimiento del cronograma establecido. Cada actividad contará con evidencias documentadas que permitan verificar su ejecución y cumplimiento.

Asimismo, cualquier desviación respecto al cronograma será registrada, evaluada y gestionada mediante las acciones correctivas correspondientes, garantizando el cumplimiento de los objetivos y entregables definidos para la auditoría.

# 8. RECURSOS DE LA AUDITORÍA

## 8.1 Objetivo

Los recursos descritos en esta sección corresponden a los medios humanos, tecnológicos, documentales y logísticos necesarios para ejecutar la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, garantizando la correcta recopilación de evidencias, el análisis de la información y la elaboración de los informes de auditoría.

## 8.2 Recursos Humanos

La auditoría será ejecutada por un equipo multidisciplinario encargado de planificar, desarrollar y documentar todas las actividades establecidas en el presente Plan de Auditoría.

### Tabla 8.1 Recursos Humanos

| Recurso | Función |
| --- | --- |
| Auditor Líder MAMANI VARGAS, Anthony Kelman | Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría. |
| Auditor de Procesos APAZA YUCRA, Elvis Jesus | Evaluar la gestión del proyecto y el cumplimiento del SDLC. |
| Auditor Técnico RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul | Revisar la arquitectura, desarrollo, seguridad y calidad del software. |
| Auditor Documental QUISPE QUISPE, Yunior Benito | Analizar la documentación técnica, funcional y administrativa del proyecto. |
| Equipo de Desarrollo QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul APAZA YUCRA, Elvis Jesus | Proporcionar información, evidencias y soporte durante la auditoría. |
| Stakeholders de ASTRAMACO III | Validar la información requerida y atender las consultas del equipo auditor. |

## 8.3 Recursos Tecnológicos

Para el desarrollo de la auditoría se utilizarán herramientas que permitan acceder a la documentación del proyecto, analizar el código fuente, revisar la calidad del software y verificar las evidencias generadas durante el desarrollo.

### Tabla 8.2 Recursos Tecnológicos

| Recurso | Propósito |
| --- | --- |
| GitHub | Revisión del repositorio, historial de cambios y control de versiones. |
| Jira | Seguimiento de tareas, incidencias y gestión del proyecto. |
| SonarCloud | Evaluación de la calidad del código y detección de vulnerabilidades. |
| K6 | Revisión de los resultados de pruebas de rendimiento y carga. |
| MySQL | Verificación de la estructura y configuración de la base de datos. |
| IntelliJ IDEA | Revisión del proyecto backend desarrollado en Spring Boot. |
| WebStorm | Revisión del proyecto frontend desarrollado en Angular. |
| Android Studio | Revisión de la aplicación móvil desarrollada en Flutter. |
| Microsoft Office | Elaboración de informes, matrices y documentación de auditoría. |

## 8.4 Recursos Documentales

La auditoría requerirá el acceso a la documentación generada durante el desarrollo del sistema AstraLog, la cual servirá como evidencia para evaluar el cumplimiento del SDLC.

## Tabla 8.3 Recursos Documentales

| Documento | Finalidad |
| --- | --- |
| Project Charter | Verificar los objetivos, alcance y planificación del proyecto. |
| Documento de Requisitos | Evaluar el levantamiento y la trazabilidad de requisitos. |
| Documento de Arquitectura | Revisar el diseño del sistema y la arquitectura basada en el modelo C4. |
| Diagramas UML | Analizar el diseño funcional y técnico del sistema. |
| Manuales Técnicos | Verificar la documentación de desarrollo e implementación. |
| Manuales de Usuario | Evaluar la documentación destinada a los usuarios finales. |
| Casos de Prueba | Revisar la planificación y ejecución de pruebas. |
| Informes de SonarCloud | Analizar la calidad del código y las vulnerabilidades detectadas. |
| Resultados de Pruebas K6 | Evaluar el rendimiento y la capacidad del sistema. |
| Repositorio GitHub | Verificar el historial de cambios y la gestión de versiones. |

## 8.5 Recursos Logísticos

Para la correcta ejecución de la auditoría se contará con los siguientes recursos logísticos:

### Tabla 8.4 Recursos Logísticos

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Computadoras | Equipos para la revisión documental y técnica. |
| Conexión a Internet | Acceso a repositorios, herramientas y documentación. |
| Plataforma de reuniones virtuales | Coordinación de entrevistas y reuniones con el equipo del proyecto. |
| Espacio de trabajo | Ambiente para el desarrollo de las actividades de auditoría. |
| Almacenamiento digital | Organización y resguardo de la documentación y evidencias recopiladas. |

## 8.6 Gestión de Evidencias

Todas las evidencias recopiladas durante la auditoría serán almacenadas y organizadas de forma estructurada para garantizar su integridad, disponibilidad y trazabilidad. Cada evidencia será identificada mediante un código único y clasificada según el proceso del SDLC al que corresponda, facilitando su consulta durante el análisis y la elaboración del informe final.

## 8.7 Consideraciones Generales

El uso adecuado de los recursos humanos, tecnológicos, documentales y logísticos permitirá desarrollar la auditoría de manera eficiente, asegurando la objetividad del proceso y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Asimismo, los recursos deberán estar disponibles durante todas las fases de la auditoría para garantizar el cumplimiento del cronograma y de los objetivos establecidos en el presente Plan de Auditoría.

# 9. GESTIÓN DE RIESGOS

## 9.1 Objetivo

La gestión de riesgos tiene como finalidad identificar, analizar, evaluar y establecer acciones de tratamiento para aquellos eventos que puedan afectar el desarrollo y cumplimiento de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog. La aplicación de esta gestión permitirá minimizar el impacto de posibles incidentes sobre el cronograma, el alcance, la calidad de los resultados y la disponibilidad de las evidencias requeridas.

## 9.2 Metodología para la Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos se desarrollará mediante las siguientes etapas:

- Identificación: Reconocimiento de los riesgos que podrían afectar la ejecución de la auditoría.

- Análisis: Evaluación de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que cada riesgo tendría sobre la auditoría.

- Valoración: Clasificación del nivel de riesgo de acuerdo con la combinación de probabilidad e impacto.

- Tratamiento: Definición de acciones preventivas y correctivas para reducir la probabilidad de ocurrencia o mitigar sus efectos.

- Seguimiento: Monitoreo continuo de los riesgos identificados durante todas las fases de la auditoría.

## 9.3 Matriz de Riesgos de la Auditoría

### Tabla 9.1 Matriz de Riesgos

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en la entrega de la documentación solicitada por el equipo auditado. | Media | Alto | Alto | Definir fechas límite y realizar seguimiento periódico a las solicitudes de información. |
| R-02 | Información incompleta o inconsistente durante la recopilación de evidencias. | Media | Alto | Alto | Validar la información con diferentes fuentes y solicitar aclaraciones cuando sea necesario. |
| R-03 | Indisponibilidad temporal de herramientas como GitHub, Jira o SonarCloud. | Baja | Medio | Medio | Planificar actividades alternativas y realizar respaldos de la información disponible. |
| R-04 | Cambios en el alcance de la auditoría durante su ejecución. | Baja | Alto | Medio | Gestionar cualquier modificación mediante aprobación formal y actualización del Plan de Auditoría. |
| R-05 | Falta de disponibilidad del personal clave para entrevistas o revisión de evidencias. | Media | Medio | Medio | Coordinar previamente las reuniones y establecer fechas alternativas. |
| R-06 | Pérdida o alteración de evidencias recopiladas durante la auditoría. | Baja | Alto | Medio | Mantener copias de seguridad y un repositorio seguro para el almacenamiento de evidencias. |
| R-07 | Incumplimiento del cronograma establecido para la auditoría. | Media | Alto | Alto | Realizar seguimiento semanal del avance y aplicar acciones correctivas cuando existan desviaciones. |
| R-08 | Acceso restringido a la documentación técnica o al repositorio del proyecto. | Baja | Alto | Medio | Gestionar previamente los permisos necesarios con los responsables del proyecto. |

## 9.4 Criterios de Evaluación del Riesgo

Para la valoración de los riesgos se utilizará la siguiente escala:

### Tabla 9.2 Escala de Probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja | Poco probable que ocurra. |
| 2 | Media | Puede ocurrir durante la auditoría. |
| 3 | Alta | Alta probabilidad de ocurrencia. |

### Tabla 9.3 Escala de Impacto

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bajo | Afecta mínimamente el desarrollo de la auditoría. |
| 2 | Medio | Genera retrasos o dificultades moderadas. |
| 3 | Alto | Compromete el cumplimiento del alcance, cronograma o resultados de la auditoría. |

## 9.5 Plan de Respuesta a los Riesgos

El equipo auditor realizará un seguimiento permanente de los riesgos identificados mediante reuniones de control y revisión del avance del cronograma. Cuando se materialice un riesgo, se implementarán las acciones de mitigación definidas en la matriz correspondiente y se registrarán las incidencias para su posterior análisis.

Asimismo, cualquier riesgo nuevo identificado durante la ejecución de la auditoría será documentado, evaluado e incorporado a la matriz de riesgos, garantizando la actualización continua del proceso de gestión.

## 9.6 Responsable de la Gestión de Riesgos

La supervisión y control de los riesgos identificados será responsabilidad del Auditor Líder, quien coordinará con los demás integrantes del equipo auditor la implementación de las acciones preventivas y correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento del Plan de Auditoría.

El estado de los riesgos será revisado al finalizar cada fase de la auditoría y se documentará en los informes de seguimiento correspondientes.

# 10. PRODUCTOS ESPERADOS

## 10.1 Objetivo

Los productos esperados corresponden a los documentos, registros y resultados que serán generados durante la ejecución de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog. Estos productos constituirán la evidencia formal del trabajo realizado por el equipo auditor y servirán como base para la toma de decisiones y la implementación de acciones de mejora.

## 10.2 Productos de la Auditoría

Como resultado de la ejecución del presente Plan de Auditoría, se espera obtener los siguientes productos:

### Tabla 10.1 Productos Esperados

| N.° | Producto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Auditoría SDLC | Documento que establece los objetivos, alcance, metodología, cronograma, recursos y organización de la auditoría. |
| 2 | Checklist SDLC Adaptado a AstraLog | Lista de verificación basada en ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y buenas prácticas de Ingeniería de Software para evaluar el cumplimiento del SDLC. |
| 3 | Papeles de Trabajo de Auditoría | Registros que documentan las actividades realizadas, evidencias recopiladas, observaciones y resultados obtenidos durante la auditoría. |
| 4 | Matriz de Hallazgos | Documento que consolida los hallazgos identificados, clasificándolos según su criticidad, evidencia, criterio y causa. |
| 5 | Informe Preliminar de Auditoría | Documento que presenta los resultados iniciales de la auditoría para su revisión y validación por parte de los responsables del proyecto. |
| 6 | Informe Final de Auditoría SDLC | Documento que contiene los resultados definitivos de la auditoría, incluyendo conclusiones, recomendaciones y oportunidades de mejora. |
| 7 | Plan de Acciones de Mejora | Propuesta de acciones correctivas y preventivas para atender los hallazgos identificados durante la auditoría. |
| 8 | Acta de Cierre de la Auditoría | Documento que formaliza la finalización del proceso de auditoría y la entrega de los resultados a las partes interesadas. |

## 10.3 Características de los Productos

Todos los productos generados durante la auditoría deberán cumplir con los siguientes criterios de calidad:

- Claridad y precisión en la información presentada.

- Objetividad e imparcialidad en el análisis de las evidencias.

- Trazabilidad entre las observaciones, evidencias y conclusiones.

- Cumplimiento de los estándares y criterios definidos para la auditoría.

- Integridad y consistencia de la documentación.

- Control de versiones y resguardo de la información generada.

## 10.4 Destinatarios de los Productos

Los productos resultantes de la auditoría serán entregados a los siguientes interesados:

### Tabla 10.2 Destinatarios

| Destinatario | Propósito |
| --- | --- |
| Equipo de Desarrollo de AstraLog QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul | Conocer los hallazgos y aplicar las acciones de mejora correspondientes. |
| Responsable del Proyecto APAZA YUCRA, Elvis Jesus | Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y gestionar las acciones correctivas. |
| Stakeholders de ASTRAMACO III | Validar el estado del sistema y conocer los resultados de la auditoría. |
| Docente del Curso Ruben Roque Sucari | Evaluar el desarrollo de la auditoría y verificar el cumplimiento de los objetivos académicos. |

## 10.5 Criterios de Aceptación

Los productos de la auditoría serán considerados aceptados cuando cumplan las siguientes condiciones:

- Se encuentren completos y correctamente documentados.

- Presenten evidencia suficiente que respalde los resultados obtenidos.

- Sean revisados y validados por el Auditor Líder.

- Cumplan con los criterios establecidos en el presente Plan de Auditoría.

- Sean entregados dentro de los plazos definidos en el cronograma.

- Incluyan las recomendaciones necesarias para fortalecer la calidad y el cumplimiento del SDLC del sistema AstraLog.

## 10.6 Resultado Esperado

Al finalizar la auditoría, se espera disponer de un conjunto de documentos técnicos que permitan evaluar objetivamente el grado de cumplimiento del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, identificar fortalezas, oportunidades de mejora y riesgos asociados al proceso de desarrollo, así como proporcionar recomendaciones que contribuyan a incrementar la calidad, seguridad, mantenibilidad y confiabilidad del sistema implementado para ASTRAMACO III.

# 11. CONTROL DOCUMENTAL Y FIRMAS DE APROBACIÓN

## 11.1 Control Documental

El presente documento constituye el Plan de Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, desarrollado para la empresa ASTRAMACO III. Este documento forma parte del expediente de auditoría y establece la planificación, organización y metodología que guiarán la ejecución del proceso de auditoría.

Toda modificación realizada a este documento deberá registrarse en el historial de versiones y contar con la aprobación del Auditor Líder, garantizando la trazabilidad, integridad y control de la documentación durante el desarrollo de la auditoría.

## 11.2 Control de Distribución

Las copias del presente documento serán distribuidas únicamente a las personas autorizadas para participar en el proceso de auditoría.

### Tabla 11.1 Control de Distribución

| N.° | Destinatario | Cargo | Medio de Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditor Líder MAMANI VARGAS, Anthony Kelman | Responsable de la Auditoría | Documento Digital (PDF/Word) |
| 2 | Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul | Auditores | Documento Digital (PDF/Word) |
| 3 | Líder del Proyecto AstraLog APAZA YUCRA, Elvis Jesus | Responsable del Proyecto | Documento Digital (PDF) |
| 4 | Representante de ASTRAMACO III APAZA YUCRA, Elvis Jesus | Organización Auditada | Documento Digital (PDF) |
| 5 | Docente del Curso Ruben Roque Sucari | Supervisor Académico | Documento Digital (PDF/Word) |

## 11.3 Control de Cambios

Cualquier actualización al Plan de Auditoría deberá ser registrada en la siguiente tabla.

### Tabla 11.2 Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Elaboración inicial del Plan de Auditoría SDLC. | Equipo Auditor | Auditor Líder |

## 11.4 Aprobación del Documento

La aprobación del presente documento confirma que el contenido ha sido revisado y que cumple con los objetivos, alcance y metodología definidos para la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog.

### Tabla 11.3 Registro de Aprobaciones

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul | __________________ | ____ / ____ / 2026 |
| Revisado por | Auditor Líder APAZA YUCRA, Elvis Jesus | __________________ | ____ / ____ / 2026 |
| Aprobado por | Responsable del Proyecto AstraLog APAZA YUCRA, Elvis Jesus | __________________ | ____ / ____ / 2026 |
| Validado por | Docente del Curso Ruben Roque Sucari | __________________ | ____ / ____ / 2026 |

## 11.5 Confidencialidad

La información contenida en el presente Plan de Auditoría es de uso exclusivo para el desarrollo de la Auditoría SDLC del sistema AstraLog. Su reproducción, distribución o divulgación parcial o total deberá contar con la autorización del Auditor Líder y del responsable del proyecto, garantizando la confidencialidad de la información técnica y documental evaluada durante el proceso de auditoría.

## 11.6 Conservación del Documento

El Plan de Auditoría SDLC, junto con los demás documentos generados durante el proceso de auditoría, será almacenado en formato digital dentro del repositorio documental del proyecto, manteniendo el control de versiones y la trazabilidad de las modificaciones realizadas.

Los documentos permanecerán disponibles como evidencia del proceso de auditoría y podrán ser utilizados como referencia para futuras auditorías, procesos de mejora continua o actividades académicas relacionadas con el proyecto AstraLog.

# FIN DEL DOCUMENTO

Código del Documento: PA-SDLC-ASTRALOG-001

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fecha de Emisión: Junio 2026

Próxima Revisión: Según cronograma de auditoría o cuando se presenten cambios significativos en el alcance o metodología del proceso de auditoría.